Compte rendu revue de sprint

- Infos général

Date et heure de l'entretien :

Mercredi 17 Décembre 2025 à 9h00

Rendez-vous :

Premier rendez-vous revue de sprint

Participants présents :

SGT CORDON SCRUM MASTER de la semaine

SGT LE-BOURHIS

SGT LANDOUSIES

SGT OLAX–BARGAIN

- Objectif de la revue de sprint

Vérifier et faire un point sur l’avancée du projet

- Feedback

Revoir les DCU modifier les liens et revoir l’agencement tel que les acteurs principaux bien positionnés à gauche ainsi que les acteurs secondaires sur la droite.

A implémenter dans l’application :

- Enregistrer les pertes de connexions pour analyse par le commandement à la fin de la formation

- Bouton d’effacement d’urgence

- Ne pas mettre d’authentification

- Algorithme de calcul des Azimut en cas de perte de connexion GPS

Dans les fiches descriptives faire attention aux mots utilisés tel que par exemple    “rapide” qui peut être ambiguë en fonction du client

Revoir backlog car manque d’informations