## Slide 1: Projet de cursus UI33 Assistant Tactique Intelligent Organisation

## Slide 2
Version | DATE | MOTIF
1 | 11/09/2025 | 
 | Statut de version
Rédacteur(s) ou responsable de cours | LCL HENRIET
Validation | LCL HENRIET
Approbation | 
Annule et remplace | 

## Slide 3: PLAN
ATTENDUS
3
ORGANISATION
2
OBJECTIFS
1

## Slide 4: PLAN
ATTENDUS
3
ORGANISATION
2
OBJECTIFS
1

## Slide 5: OBJECTIFS PROJET FS1
Analyser et concevoir
Réaliser
Pratiquer le travail en équipe et la gestion de projet

## Slide 6: OBJECTIFS
Mettre en œuvre toutes les connaissances et compétences acquises dans son emploi et à l’ETNC lors d’un projet concentré (8 semaines)
Dans tous les domaines:
  Analyse, conception, gestion de projet, architecture
  Sécurité (en collaboration avec le RSSI-P)
  Développement (mise en œuvre techniques)

## Slide 7: PLAN
ATTENDUS
3
ORGANISATION
2
OBJECTIFS
1

## Slide 8: ORGANISATION
AMOA:
SLT SUZANNE
ADC® COUSINAT
Appui MOE: formateurs
Équipes Scrum
Scrum Master
MOA:
LCL HENRIET
MAJ POTACZALA
MOE: Stage UI33
MOE: Stage UI33 - groupes
AMOE: ADJ LEDEME

## Slide 9: ORGANISATION
09/12/2025 au 26/01/2026
8 semaines => 4 itérations
Salle 201/201
4 groupes de 4 stagiaires
Revue de sprint 1 : vendredi 19/12
Revue de sprint 2 : vendredi 09/01
Revue de sprint 3 : vendredi 16/01
Revue de sprint 4 : vendredi 23/01
Soutenances : lundi 26/01 matin
Utilisation de la PIC obligatoire

## Slide 10: PLAN
ATTENDUS
3
ORGANISATION
2
OBJECTIFS
1

## Slide 11: ATTENDUS
Analyse et gestion de projet
Présentation finale
Fonctionnalités (besoin client/objectif fixé)
Qualité du code
Dossier d’architecture technique (allégé)
Sécurité du code
Prise en compte des contraintes applicatives
Technique

## Slide 12: ATTENDUS
Analyse et gestion de projet
Présentation finale
Dossier d’analyse (DSE) allégé
Organisation en équipe Agile
Présentation et suivi du Backlog
Mise en place des cérémonies Scrum-XP
Technique

## Slide 13: ATTENDUS
Analyse et gestion de projet
Présentation finale
Présenter son organisation et proposer son produit
Répondre aux questions (clients fonctionnels et techniciens)
Argumenter les choix pour convaincre de sa solution
Technique

## Slide 14: RESTITUTION
Organisation
Une application à présenter (sous forme de scénarios)
(une vidéo en secours)
Présentation du groupe, du projet, de l’organisation
(outil de présentation : PPT, Prezi, Emaze…)
Temps de parole équitable
Durée
30/35 mins de présentation dont 10-15min de démo
20 mins de questions
Notes: Respectez un temps de parole équitable entre les personnels du groupe. Pensez à répéter votre intervention, c’est un jeu de rôle.
Portez une attention particulière à votre présentation (ppt) et à votre tenue vestimentaire. Les apriori sont souvent déterminant dans le jugement final.

## Slide 15: RESTITUTION
Déroulé classique
Présentation du groupe et de son historique (fictif ou pas)
Expliquer la démarche suivie et l’organisation de votre équipe (méthodes, outils, normes appliquées…)
Montrer les fonctionnalités développées, l’ergonomie, la robustesse, la sécurité, la qualité du produit réalisé
Faire un bilan du projet (avancement, RAF, points forts)
et une rétrospective (à conserver / à rejeter / à améliorer)
Vous devez convaincre le client de la qualité de votre solution !
Expliciter vos choix techniques et l’architecture retenue
Présentation du contexte du projet (problématique métier et objectifs du client)
1’
2’
6’
6’
12’
3’
Notes: Tous les cadres qui assisteront à la restitution ne connaissent pas la teneur du projet, il est donc primordial de situer le contexte et de détailler le domaine fonctionnel.
Mettez en avant votre organisation et les moyens de votre collaboration (rôles, outils, ateliers agiles…).
Portez une attention particulière à la maquette puisque c’est le moyen pour le fonctionnel de se projeter, d’imaginer son futur SI.

## Slide 16: RESTITUTION
Matière | Note collective ou individuelle | modalités de calcul | Eléments appréciés (notamment)
Projet de synthèse | collective | / 70 | Présentation générale, utilisation et qualité des supports Partage du temps de parole / Respect du temps imparti Organisation du groupe / Présentation de l'architecture retenue et des choix techniques Démonstration dynamique Conclusion (points forts, évolutions possibles, rétrospective du groupe) Efficacité et force de persuasion du projet Prestation du groupe face aux questions (partage des réponses)
 | individuelle | / 30 | Restitution finale : aisance orale, tenue, réponses questions ciblées, …
 | finale | / 20 | (Individuelle + Collective) / 5